*„Vážení spoluobčané, zastupitelé, hosté,*

*Vážená paní ředitelko, vážený pane Olivo,*

*je mou milou povinností pronést pár slov k dnešnímu slavnostnímu otevření 3. třídy v naší mateřské škole.*

*Tento projekt „Rekonstrukce prostor mateřské školy nástavbou“ byl spolufinancován Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Čechy a naší obcí.*

*Díky dotaci z Evropských fondů a státního rozpočtu jsme takto náročnou výstavbu mohli v naší obci realizovat. Když v roce 2008 upozorňovala současná ředitelka paní Pospíšilová, že bude muset v budoucnu odmítat přihlašované děti, málokdo jsme tomu věřili. A když v dalším roce byla situace ještě horší, rozhodlo zastupitelstvo 30. září 2010 o vypracování projektu na rozšíření MŠ přístavbou a nástavbou.*

*Byla uzavřena smlouva s Ing.arch. Mityskou a nové zastupitelstvo už tento projekt dále posunulo ke stavebnímu povolení a realizaci. (Ing. Toman, Ing. Zelík, M.Burian)*

*Spolupracovali jsme s firmou Sigmin, a.s., panem Motyčkou a paní Slavíkovou, kteří sledovali dotační možnosti jak z kraje, tak z ROP. Všude jsme se pokoušeli žádat o dotaci. Až v loňském roce jsme dotaci obdrželi. Jednalo se o 5.235.287,- Kč,. Obec doplatí 1.308.821,- Kč.*

*Díky výběrovému řízení na dodavatele byly stavební práce sníženy na částku 3.994.546,- Kč bez DPH.*

*Dne 10.7.2014 zastupitelstvo obce schválilo výběr nejvhodnější nabídky na „Rozšíření prostor mateřské školy nástavbou“ – fu Ermont, s.r.o.*

*Dne 11.8.2014 fa Ermont, s.r.o. zahájila práce*

*Dne 19.12.2014 byla stavba předána s tím, že do 9.1.2015 budou odstraněny vady a nedodělky.*

*Za méně jak 5 měsíců byla stavba předána a mohlo se pracovat na interiéru. Ten byl navržen Ing. arch. Fišerou, který hovoří sám za sebe.*

*Samotný interiér realizovala firma pana Mikulky, malbu provedl místí malíř pan Smolík.*

*Od dubna jsou v této třídě malé děti a nové paní učitelky s obslužným personálem.*

*Pozitiva tohoto projektu: 1) počet nově vytvořených pracovních míst = 2,55*

*2) navýšení kapacity MŠ = 150%*

*3) spokojenost rodičů, zejména maminek*“

Na závěr starosta obce poděkoval ředitelce paní Aleně Pospíšilové a zaměstnancům MŠ, zastupitelům předminulým, minulým (2006-2014), pracovnicím obecního úřadu a současným zastupitelům obce

dále Ing. Mityskovi, projektantovi,

panu Motyčkovi, paní Slavíkové z fy Sigmin,

zhotoviteli, fě Ermont, panu Milfaitovi a Tabulkovi,

místostarostovi Ing. Zelíkovi,

panu Macháčkovi ze společnosti Kanspo,

Ing. Fišerovi a panu Mikulkovi

a na závěr Regionální radě regionu Střední Čechy, zastoupené Ing. Tomášem Olivou

Pásku slavnostně přestřihl 1. náměstek ředitele ROP Střední Čechy Ing. Tomáš Oliva, starosta obce Jiří Procházka, místostarosta Ing. Zelík, zastupitelé Ing.lvan Toman a Jan Franče, ředitelka paní Alena Pospíšilová